## Slide 1: Дейност 2 „Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на Модул ICS 2 - Release 1 (postal and express consignments) и по отношение на Универсалния CCN 1/2 шлюз за интеграция на националния домейн на Транс-европейските системи на Агенция „Митници“ с Общия домейн“

## Slide 2: Дейност 2 – цел на проекта
  Проектът е насочен към продължаване на процеса по трансформиране на митническата администрация в цифрова администрация, чрез последващо развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на Агенция „Митници“
Реализиране на съюзни функционални изисквания към БИМИС (фаза 2), произтичащи от Митническия Кодекс на Съюза (Регламент (ЕС) №952/2013, приложим от 01.05.2016 г.)

## Slide 3: Дейност 2 – фази и дейности по проекта
Основна дейност 1: „Развитие на Институционална архитектура на АМ по отношение на Модул ICS 2 - Release 1 (postal and express consignments) и по отношение на Универсалния CCN 1/2 шлюз за интеграция на националния домейн на Транс-европейските системи на Агенция „Митници“ с Общия домейн.
Тази дейност е разделена на фаза Планиране и 2 фази, обхващащи всички дейности на Методика ADM (Architecture Development Method) :
Фаза Планиране;
Фаза 1: Предварителна фаза ;
Фаза 2: Управление на изискванията.

## Slide 4: Дейност 2 – фази и дейности по проекта
Основна дейност 2: Въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Модул ICS 2 - Release 1 (postal and express consignments) и по отношение на Универсалния CCN 1/2 шлюз за интеграция на националния домейн на Транс-европейските системи на Агенция „Митници“.
Тази дейност се реализира в съответствие с методологията за управление и разработка на софтуер RUP и включва следните фази и дейности:
Фаза 1: Планиране;
Фаза 2: Детайлизиране;
Фаза 3: Изграждане;
Фаза 4.1: Предаване Т1 + Т2;
Основна дейност 3:
Обучение на 36 служители на АМ (30 потребители и 6 администратори) за работа с реализираните функционалности по дейността.

## Slide 5: Дейност 2 – очаквани резултати
По Основна дейност 1
Развита Институционална архитектура на АМ по отношение на Модул ICS 2 - Release 1 (postal and express consignments) и по отношение на Универсалния CCN 1/2 шлюз за интеграция на националния домейн на Транс-европейските системи на Агенция „Митници“ с Общия домейн, в съответствие с Методиката ADM (Architecture Development Method), включваща:
Развита Бизнес Архитектура;
Развита Архитектура на Данните;
Развита Архитектура на Приложенията;
Развита Технологична Архитектура.

## Slide 6: Дейност 2 – очаквани резултати
По Основна дейност 2
Реализирани съюзните функционални изисквания по отношение на ICS2 R1.
Въведена Институционална архитектура на АМ по отношение на Модул ICS 2 - Release 1 (postal and express consignments) и по отношение на Универсалния CCN 1/2 шлюз за интеграция на националния домейн на Транс-европейските системи на Агенция „Митници“ с Общия домейн, чрез:
Разработен и внедрен модул „Национално приложение на Системата за контрол на вноса (ICS2, Release1- postal and express consignments)”;
Реализирана интеграция на модул „Национално приложение на Системата за контрол на вноса (ICS2, Release 1 - postal and express consignments)“ с централната компонента на ICS2 в Общия домейн;
Реализирана интеграция на модул „Национално приложение на Системата за контрол на вноса (ICS2, Release 1 - postal and express consignments)“ с модули на БИМИС;
Въведен Универсален CCN 1/2 шлюз за интеграция на националния домейн на Транс-европейските системи (ТЕС) на Агенция „Митници“ с Общия домейн.
По Основна дейност 3
Обучени 36 служители (30 потребители и 6 администратори) за работа с реализираните функционалности по дейността.

## Slide 7: Дейност 2 – очаквани резултати
Изпълнени технологични изисквания за разработка:
Изградена частна облачна среда на Агенция „Митници“
Осигуряване на отказоустойчивост;
Балансиране на натоварването;
Автоматизирано управление на хардуерния ресурс;
Спазване на максималното време за отговор на услугите.
“Proof of Concept” – ICS2 R1, CCN ½ - първите приложения работещи върху частната облачна среда на АМ.
Поетапно преместване на всички приложения върху облачната среда.
Облачна среда – изградена като гъвкаво, лесно управляемо и разширяемо решение.

## Slide 8: Дейност 2 – бъдещо развитие
С внедряването на модул „Национално приложение на Системата за контрол на вноса ICS2 R1 ще се изпълнят разпоредбите на МКС относно подаването на Обобщени декларации за въвеждане (ОДВ).
Подаването на ОДВ подпомага митническите администрации да извършат анализ на риска преди пристигането на стоките на територията на ЕС,
като ICS2 ще позволява извършването на анализ на риска във фазата преди натоварване на стоките, в първата точка на въвеждане на стоките на територията на ЕС, в мястото на разтоварване на стоките и в мястото на крайна дестинация на стоките.
В ICS2 сетовете от данни, които ще се подават са различни за различните видове транспорт в съответствие с изискванията за данни заложени в Приложение Б на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446.

## Slide 9: Дейност 2 – бъдещо развитие
Поради факта, че ICS2 е огромен проект, който изисква сериозен финансов и човешки ресурс от страна на ЕК, държавите членки и икономическите оператори се предвижда да бъде разделен на блокове, които от своя страна са разделени на фази.
Реализацията на блок 1 се предвижда да се осъществи на три фази:
Фаза 1 – новата система следва да бъде пусната в експлоатация на 15.03.2021 г., като на този етап ще се подава и обработва сет от данни преди натоварване за пощенски и куриерски пратки, превозвани с въздушен транспорт.
На този етап няма промени в съществуващата система ICS1 и тя ще продължи да се ползва паралелно за останалите видове товари във въздушния сектор, както и за другите видове транспорт.

## Slide 10: Дейност 2 – бъдещо развитие
Фаза 2 – новата система ще обработва частични и пълни ОДВ, подадени за всякакъв вид пратки, превозвани с въздушен транспорт, като се предвижда това да стане от 01.03.2023 г. Съществуващата система ICS1 ще продължи да се ползва за обработка на ОДВ в морския, шосейния и железопътния транспорт. И в този етап двете системи ICS1 и ICS2 ще продължат да работят паралелно.
Фаза 3 – на този етап от реализацията се предвижда подаването и обработката на частични и пълни ОДВ и за останалите видове транспорт – морски, шосеен и железопътен, да се осъществява в новата система от 01.03.2024 г. След успешно пускане в експлоатация и на последната фаза от ICS2 се предвижда пълното прекратяване на работа на съществуващата система ICS1 от 25.03.2025 г.
Реализацията на Блок 2 е свързана с управление на риска.

## Slide 11: Дейност 2 – засегнати страни
Засегнати страни
Всички икономически оператори, участващи в обработката, доставката и транспортирането на товари, експресни или пощенски пратки, като например:
Пощенски оператори в рамките на / извън ЕС
Експресни куриери
Въздушни товарни превозвачи
Логистични компании за спедиция на товари
Крайни получатели, установени в ЕС (за стоки, получени чрез морски транспорт)
Морски, железопътни и автомобилни превозвачи
Представители на гореизброените

## Slide 12: Дейност 2 – засегнати страни
Тези икономически оператори ще трябва да подават данни към ICS2 за сигурност и безопасност.
ICS2 косвено ще засегне всички производители, износители и лица извън ЕС, които желаят да изпращат стоки до или през ЕС. Те ще трябва да предоставят необходимата информация на пряко засегнатите заинтересовани страни.
Очаква се годишно в ЕС да бъдат подавани данни за между 650 млн. и 1 млрд. пощенски пратки, над 50 млн. експресни пратки, и над 300 млн. подавания за стоки, превозвани с въздушен, морски, автомобилен и железопътен транспорт.

## Slide 13: Дейност 2 – засегнати страни
Всяка фаза засяга различни икономически оператори и обхваща различен вид транспорт. Икономическите оператори ще започнат да декларират в ICS2 в зависимост от вида услуги, които предлагат.