## Slide 1: „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Проект по МКС: Централизирано оформяне на вноса – фаза 1“ (2.10. UCC Centralised Clearance for Import (CCI) phase 1) върху Cloud архитектура“
Мариела Маноилова, Агенция „Митници“, координатор
Дейност 5

## Slide 2
Цел
Обхват
Изпълнение (фази/срокове)
Очаквани резултати
Предимства
Съдържание

## Slide 3
Надграждането на Митническата информационна система за внасяне (МИСВ), с включване на националната компонента за централизирано оформяне за фаза 1, в изпълнение на Проект по МКС: Централизирано оформяне на вноса – фаза 1“ (2.10. UCC Centralised Clearance for Import (CCI) phase 1).
Проектът цели осигуряване на възможност одобрените икономически оператори да подават митнически декларации и да поставят стоки под митнически режим в държавата членка, където са установени, а стоките да бъдат представени в друга държава членка.
По този начин ще се осигури прилагането на централизираното оформяне, което е едно от опростяванията свързани с поставяне на стоки под митнически режим в съответствие с чл. 179 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза (МКС) и свързаните с него Делегиран регламент на Комисията (EC) 2015/2446 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447.
Д5 - цел

## Slide 4: Д5 - обхват
Надграждане и внедряване на Митническата информационна система за внасяне (МИСВ) по отношение на Централизирано оформяне на вноса – фаза 1.
В рамките на проекта ще бъдат реализираните нормативните изисквания по отношение на централизираното оформяне - фаза 1.
В обхвата на фаза 1 се включват:
Типове декларации: стандартни митнически декларации, опростени митнически декларации и допълнителни митнически декларации;
митнически режими: допускане за свободно обращение, митническо складиране, активно усъвършенстване, специфична употреба;
митнически декларации за всички видове стоки, с изключение на акцизните стоки и стоките, предмет на мерките на общата селскостопанска политика.

## Slide 5
    Основна дейност 1: „Развитие на Институционална архитектура на АМ по отношение на Централизирано оформяне на вноса – фаза 1, в изпълнение на Проект по МКС: Централизирано оформяне на вноса – фаза 1“ (2.10. UCC Centralised Clearance for Import (CCI) phase 1) върху Cloud архитектура“ в съответствие с Методиката ADM (Architecture Development Method);
    Основна дейност 2: „Въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Централизирано оформяне на вноса – фаза 1, в изпълнение на Проект по МКС: Централизирано оформяне на вноса – фаза 1“ (2.10. UCC Centralised Clearance for Import (CCI) phase 1) върху Cloud архитектура. Тази дейност се реализира в съответствие с методологията за управление на разработка на софтуер RUP и включва следните 4 фази:
  Фаза Планиране (I);
  Фаза Детайлизиране (E);
  Фаза Изграждане (C);
  Фаза Предаване (Т1 + Т2);
    Основна дейност 3: Обучение на 34 служители на АМ (30 потребители и 4 администратори) за работа с реализираните функционалности по дейността.
    Текущ етап на изпълнение на проекта е фаза Детайлизация по RUP.
Д5 –дейност и фази

## Slide 6: Д5 – срокове за изпълнение
Планирани дати за тестване – 11.8.2023-29.09.2023
Планирана дата за внедряване – 13.10.2023 г.
Сключен договор на 06.07.2022 г.
Срок на изпълнение 01.12.2023 г.
Гаранционна поддръжка 12 месеца след въвеждане в експлоатация

## Slide 7
Д5 – очаквани резултати
Развита ИА на АМ за ССI – фаза 1
Бизнес Архитектура
Архитектура на Данните
Архитектура на Приложенията
Технологична Архитектура
ОД 1
Въведена ИА на АМ за CCI –фаза 1 чрез:
1бр. Надграден модул
3 бр. интеграции с универсален CCN 1/2 шлюз и системи/модули на ЕС и БИМИС
ОД 2
Обучени
30 потребителя и
4 администратора
ОД 3

## Slide 8
За бизнеса/одобрени икономически оператори:
да подават митнически декларации и да поставят стоки под митнически режим в държавата членка, където са установени, а стоките да бъдат представени в друга държава членка;
да си взаимодействат само с една контактна точка – надзорното МУ, като намаляват взаимодействието си с митници;
са централизират митническите си дейности и да интегрират функциите по счетоводство, логистика и дистрибуция на едно място;
За митниците:
намалява взаимодействието с икономическите оператори;
Д5 - предимства

## Slide 9
Сайта на EК:
https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/customs-procedures-import-and-export-0/customs-procedures/centralised-clearance_en
Д5 – полезна информация