## Slide 1: Административен договор № BG05SFOP001-1.025-0001-С01/29.11.2021 г за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG05SFOP001-1.025 в съответствие с целите и приоритетите на Оперативна програма „Добро управление“ и по-конкретно с Приоритетна ос №1 „Административно обслужване и е-управление“, и по-конкретно Специфична цел 1: Намаляване на административната и регулаторна тежест за гражданите и бизнеса, и въвеждане на принципите на „епизоди от живота“ и „бизнес събития“ и Специфична цел №2 : Увеличаване на достъпните за гражданите и бизнеса услуги, предоставяни по електронен път.
Кольо Колев, ръководител на проекта
Агенция „Митници“
Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 3)

## Slide 2
Съдържание
1. Общи параметри на проекта
2. Предизвикателства
4. Подход за IT решение
5. Представяне на напредъка по първите три дейности
6. Представяне на четири нови основни дейности
7. Време за въпроси
Агенция „Митници“
10.11.2022 г., София

## Slide 3
Общи параметри на проекта
Обхваща седем (три + четири) дейности – с анекс от юни 2022
Срок за изпълнение (без промяна): 01.09.2021 г. - 31.12.2023 г.
Стойност на проекта (нова):
17 784 495,00 лв. (+8 695 260,00 лв.), в т.ч.
15 116 820,75 лв. финансиране от ЕС и
2 667 674,25 лв. национално финансиране.
Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

## Slide 4: Дейности – първоначални
Дейност 1 - „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Проект по МКС: Система за контрол на вноса (СКВ 2) версия 2 (1.19 UCC – Import Control System 2 (ICS 2 release 2), вкл. и Проект по МКС: Уведомление за пристигане (2.1 UCC Notifications of arrival) върху Cloud архитектура“ и „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на модул „Анализ на риска“ (МАР) – отразяване на промените, произтичащи от Система за контрол на вноса (СКВ 2) версия 2 върху Cloud архитектура“;
Дейност 2 - „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Проект по МКС: Автоматизирана система за износа (AES) – компонент 1 и 2 (1.6 UCC Automated Export System (AES), вкл. и Проект по МКС – Специални режими за износ (2.6 UCC Special procedures harmonisation (EXP)) върху Cloud архитектура“;
Дейност 3 - „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Проект по МКС: Подобряване на новата компютризирана система за транзит (NCTS) етап 5 (1.7 UCC Transit system including NCTS – phase 5) върху Cloud архитектура“;

## Slide 5: Дейности – нови
Дейност 4 - „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на Агенция „Митници“ по отношение на Система за движение и контрол на акцизни стоки (EMCS) Phase 4 и Система за обмен на акцизни данни (SEED) върху Cloud архитектура
Дейност 5 -„Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Проект по МКС: Централизирано оформяне на вноса – фаза 1“ (2.10. UCC Centralised Clearance for Import (CCI) phase 1) върху Cloud архитектура
Дейност 6 - Развитие и въвеждане на ИА на АМ по отнош. на Проект по МКС „Подобряване на нац. система за внос“ – привеждане на МИСВ в съотв. с ревизираното Приложение Б (2.10. UCC National import systems upgrade – adjustment to revised Annex B) и преминаване към Cloud арх., надгр. на засегнатите системи: ММЗУО и Модул „Обмен на информация с общия домейн за целите на наблюдение от ЕК“ и преминаване към Cloud архитектура
Дейност 7 - Развитие и въвъвеждане на ИА на АМ по отнош. на: „Склад от данни на АМ и справки в информационната платформа Cognos“ и МАР върху Cloud арх., както и надграждане на МИСЗА и СУИТ/ITMS - модул „Калкулатор на Тарик“ и „Система за тарифни квоти“ (TQS)“ – отраз. на промените, произт. от привеждане на МИСВ в съотв. с ревизираното Приложение Б (2.10.UCC National import systems upgrade–adjustment to revised Annex B)

## Slide 6
Предизвикателства
  електронното общуване в митническата област в ЕС (митници - бизнес/митници-митници) да стане обичайно и регулярно, а хартиеното общуване да бъде изключение
  взаимодействие между националните компоненти и общите компоненти на информационните системи
  изграждане на съвместими информационни системи чрез общи стандарти

## Slide 7
Подход за ИТ решение
Подход за ИТ решение:
  Поетапно развитие и въвеждане на институционална архитектура на Агенция „Митници“ по отношение на основни и спомагателни митнически процеси.
Компоненти на институционалната архитектура:
  бизнес архитектура
  архитектура на данните
  архитектура на приложенията
  технологична архитектура